FOODSAVE

Tài liệu bàn giao dự án

Bản 2 bên: Cửa hàng (Partner) – Tổ chức từ thiện (Charity) – Admin

| Dành cho | Khanh (GitHub: khanhle1406) và Minh (GitHub: bminhnemhoi) |
| --- | --- |
| Ngày lập | 25/09/2026 |
| Dựa trên | Mã nguồn trong thư mục “CLAUDE GỐC”, commit mới nhất “Hoan thien ban thi” (25/09/2026, đã push lên nhánh main). Có mở thử các trang đang chạy trên Netlify cùng ngày để đối chiếu link. |
| Web đang chạy | https://foodsavevietnam.netlify.app |
| Repo | https://github.com/foodsavevietnam/FoodSaveVietNam (Public) |
| Database | Supabase – project idhpydhlgnxjjtyrgfkj (theo URL trong code) |

Tài liệu này dùng để làm gì Cung cấp thông tin để hai bạn hiểu dự án đang ở đâu và tự quyết định cách làm tiếp. Các phần “Gợi ý” chỉ là tham khảo, nhóm có thể chọn hướng khác. Mọi nhận định đều dựa trên việc đọc code. Chỗ nào chưa xác nhận được trên hệ thống thật được ghi là cần kiểm tra. Tài liệu không chứa mật khẩu hay giá trị của bất kỳ khóa (key) nào. Mật khẩu tài khoản admin được gửi riêng.

# Mục lục

0. Tóm tắt nhanh

1. Giới thiệu dự án

2. Các trang web và luồng thao tác

3. Công nghệ và cấu trúc thư mục

4. Database (Supabase)

5. Tài khoản admin

6. Quyền truy cập, deploy và chạy thử trên máy

7. Hiện trạng (đã xong / còn lỗi / chưa làm) và các vấn đề phát hiện khi đọc code

8. Gợi ý hướng phát triển tiếp

Phụ lục A–C: Câu lệnh kiểm tra nhanh, cấp quyền admin thủ công, thuật ngữ

Quy ước đọc tên_file hoặc tên_hàm = tên trong code. “dòng ~1226” = số dòng gần đúng tại commit hiện tại (có thể lệch vài dòng nếu file đã sửa). Mã lỗi: L = lỗi chức năng, B = vấn đề bảo mật. Mức độ: Nghiêm trọng / Cao / Trung bình / Thấp.

# 0. Tóm tắt nhanh

Nếu chỉ có vài phút, đây là những điểm quan trọng nhất:

| # | Điểm chính | Xem thêm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Web đang chạy. Trang Tổ chức (/charity) và Admin mở được. Trang Cửa hàng vẫn mở được ở https://foodsavevietnam.netlify.app/partner, nhưng nút “Đăng nhập doanh nghiệp” trên trang chủ còn trỏ tới link cũ PARTNER_TINH.html nên bị 404. | Mục 2.1, L1 |
| 2 | Phần đã chạy thật với Supabase: đăng ký 2 bên (OTP email, eKYC, tải giấy tờ), đăng nhập, Admin duyệt/từ chối hồ sơ, sửa hồ sơ tổ chức, lưu giờ mở cửa cửa hàng. | Mục 7.1 |
| 3 | Luồng cốt lõi “Cửa hàng tặng thực phẩm → Tổ chức nhận” chưa nối với database: nút Tặng / Chấp nhận chỉ thay đổi dữ liệu tạm trên trình duyệt. Backend đã có sẵn bảng donations, API và policy cho luồng này. | Mục 2.7, 7.3 |
| 4 | Có 4 vấn đề bảo mật nên xử lý sớm: (B1) ai cũng có thể tự đăng ký thành admin; (B2) trigger chống tự đổi quyền đang bị tắt ở cuối file 014; (B3, B4) số CCCD, ảnh CCCD, mã số thuế của các bên đã duyệt đọc được công khai. | Mục 7.4 |
| 5 | Quyền admin = cột profiles.role = 'admin' trong Supabase (không có email cứng trong code). File SQL 014 gán admin cho bt.buutran@gmail.com; tài khoản buutran210306@gmail.com nhiều khả năng được gán thủ công – cần kiểm tra. | Mục 5 |
| 6 | Nhiều màn hình (Admin, Cửa hàng) vẫn là dữ liệu mẫu hoặc code sót từ bản 3 bên (đơn hàng, thanh toán, khách hàng). | Mục 7.4.2 |
| 7 | Push lên main = deploy thật lên Netlify ngay. Sửa database phải làm tay trên Supabase (không tự động theo Git). | Mục 6.2 |

# 1. Giới thiệu dự án

## 1.1 Mục tiêu

FoodSave là nền tảng phi lợi nhuận kết nối thực phẩm còn giá trị sử dụng (cận hạn, dư thừa) từ cửa hàng, siêu thị, nhà hàng đến tổ chức từ thiện (mái ấm, bếp ăn từ thiện, viện dưỡng lão…), nhằm giảm lãng phí thực phẩm. Thực phẩm được gắn nhãn màu theo thời hạn: xanh (còn ≥1 ngày), vàng (cần lấy trong ngày), đỏ (cần lấy ngay) để tổ chức ưu tiên nhận.

Đây là bản dự thi và đang chạy thật tại https://foodsavevietnam.netlify.app. Dự án trước đây có 3 bên (thêm vai trò người dùng/khách hàng mua đồ giảm giá); hiện đã rút gọn còn 2 bên + Admin. Việc rút gọn thể hiện ở file database 014_foodsave_partner_charity_refactor.sql.

## 1.2 Các vai trò

| Vai trò | Là ai | Làm gì trên hệ thống | Trang |
| --- | --- | --- | --- |
| Cửa hàng (Partner) | Siêu thị, cửa hàng, nhà hàng, bếp ăn… | Đăng ký hồ sơ (người đại diện, CCCD, giấy phép kinh doanh, giấy ATTP) Chờ Admin duyệt Quản lý kho/hạn sử dụng, tặng thực phẩm | PARTNER.html |
| Tổ chức (Charity) | Mái ấm, bếp ăn từ thiện, nhà mở, viện dưỡng lão… | Đăng ký hồ sơ pháp lý Chờ Admin duyệt Nhận donation, điều phối tình nguyện viên, báo cáo tác động | CHARITY.html |
| Admin | Ban vận hành FoodSave | Xem hồ sơ 2 bên (kể cả giấy tờ) Duyệt / từ chối (kèm lý do) | ADMIN_FOODSAVE.html |

Trong database, vai trò nằm ở cột profiles.role (giá trị partner, charity, admin) và trạng thái ở profiles.status (pending = chờ duyệt, active = đã duyệt, rejected = bị từ chối, suspended = tạm khóa). Hồ sơ chi tiết nằm ở bảng stores (cửa hàng) và charity_profiles (tổ chức), mỗi bảng cũng có cột status riêng.

# 2. Các trang web và luồng thao tác

## 2.1 Bảng link (đã mở thử ngày 25/09/2026)

| Trang | Link nên dùng | Link khác cũng mở được | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| Trang chủ | https://foodsavevietnam.netlify.app/ | /index.html | Chạy |
| Tổ chức (Charity) | https://foodsavevietnam.netlify.app/charity | /CHARITY.html | Chạy. Xem thêm L2 về đăng nhập khi mở bằng /charity |
| Cửa hàng (Partner) | https://foodsavevietnam.netlify.app/partner | /PARTNER.html | File mới chạy. Link cũ https://foodsavevietnam.netlify.app/PARTNER_TINH.html trả 404 |
| Admin | https://foodsavevietnam.netlify.app/admin_foodsave | /ADMIN_FOODSAVE.html | Chạy |
| API backend | https://foodsavevietnam.netlify.app/api/v1/health | — | Chạy (trả success) |

## 2.2 Netlify tạo đường dẫn như thế nào (netlify.toml)

Nội dung đầy đủ của netlify.toml:

[build]

publish = "."

functions = "netlify/functions"

[[redirects]]

from = "/api/v1/*"

to = "/.netlify/functions/api/:splat"

status = 200

force = true

- Không có redirect nào cho /charity. File chỉ có 1 quy tắc: mọi request /api/v1/* được chuyển vào Netlify Function api (backend Express).

- /charity mở được là nhờ cơ chế mặc định của Netlify: truy cập /ten-trang sẽ phục vụ file ten-trang.html nếu có. Thử thực tế cho thấy không phân biệt chữ hoa/thường: /charity → CHARITY.html, /partner → PARTNER.html, /admin_foodsave → ADMIN_FOODSAVE.html.

- Suy ra link theo cùng kiểu: Cửa hàng = https://foodsavevietnam.netlify.app/partner, Admin = https://foodsavevietnam.netlify.app/admin_foodsave (hoặc https://foodsavevietnam.netlify.app/ADMIN_FOODSAVE.html).

- publish = "." nghĩa là toàn bộ thư mục gốc của repo được đăng công khai, kể cả README.md, các file SQL, thư mục src/ (đã thử: https://foodsavevietnam.netlify.app/README.md tải được). Repo đang Public nên không lộ thêm gì mới, nhưng cần nhớ đừng để file nhạy cảm ở thư mục gốc.

Nếu nhóm muốn có link ngắn hoặc giữ link cũ còn chạy, có thể thêm vào netlify.toml (file nằm trong repo, push lên main là có hiệu lực, không cần quyền Netlify):

[[redirects]]

from = "/admin"

to = "/ADMIN_FOODSAVE.html"

status = 200

[[redirects]]

from = "/PARTNER_TINH.html"

to = "/partner"

status = 301

## 2.3 Trang chủ – index.html

| Link | https://foodsavevietnam.netlify.app/ |
| --- | --- |
| Dùng để | Trang giới thiệu thương hiệu và là điểm vào 2 cổng đăng nhập. |
| Màn hình chính | Hero + 2 nút đăng nhập “FoodSave là cầu nối…” (#story), Nhãn màu (#labels), Cách hoạt động (#flow), Cổng đăng nhập (2 thẻ) Footer email liên hệ |
| Nút / link | “Đăng nhập doanh nghiệp” → PARTNER_TINH.html (dòng 839 và 947) → 404 “Đăng nhập tổ chức” → CHARITY.html → chạy Nút “Đăng nhập” trên thanh menu mở hộp đăng nhập tạm: chỉ lưu vai trò vào localStorage (foodsave_login_role) và hiện thông báo, chưa đăng nhập thật |
| Dữ liệu | Không đọc/ghi Supabase. |
| Ghi chú | Thẻ chia sẻ mạng xã hội (og:image) trỏ tới foodsave-og.png nhưng repo không có file này – cần kiểm tra. |

## 2.4 Trang Tổ chức – CHARITY.html

| Link | https://foodsavevietnam.netlify.app/charity (hoặc https://foodsavevietnam.netlify.app/CHARITY.html) |
| --- | --- |
| Dùng để | Tổ chức từ thiện đăng ký, chờ duyệt, đăng nhập và điều phối việc nhận thực phẩm. |
| File liên quan | CHARITY.html (~3.700 dòng, HTML + CSS + JS trong 1 file) frontend/foodsave-auth-client.js: đăng ký/đăng nhập tổ chức (OTP, eKYC, upload, lưu hồ sơ) frontend/foodsave-live-data.js: gọi API backend để nạp donation, thông báo, số liệu tác động frontend/foodsave-responsive.css, frontend/foodsave-forest-theme.css |

### Màn hình chính

- Landing: giới thiệu, số liệu (tĩnh), nút đăng nhập/đăng ký.

- Xác thực: đăng nhập, quên mật khẩu, đăng ký 4 bước.

- Cổng tổ chức (portal): thanh bên với 11 mục (bảng bên dưới).

### Luồng đăng ký (4 bước)

- Xác thực liên hệ: nhập email → gửi OTP bằng supabase.auth.signInWithOtp (tạo user mới, metadata role: 'charity'). Trigger handle_new_user trong DB tự tạo dòng profiles và charity_profiles trạng thái pending.

- Người đại diện & eKYC: tải ảnh CCCD (đọc chữ bằng Tesseract.js ngay trên trình duyệt), quét khuôn mặt bằng camera (mô phỏng, không đối chiếu thật).

- Hồ sơ pháp lý: thông tin tổ chức, loại hình, giấy tờ (quyết định thành lập, giấy phép, báo cáo tài chính), quy mô, địa chỉ + bản đồ (OpenStreetMap). Đặt mật khẩu (auth.updateUser), tải giấy tờ lên bucket charity_documents, cập nhật profiles và charity_profiles.

- Hoàn tất: báo đang chờ Admin duyệt.

### Đăng nhập

Khi hàm đăng nhập thật được dùng (loginCharityWithSupabase trong foodsave-auth-client.js, dòng ~4990): signInWithPassword → đọc profiles + charity_profiles → nếu hồ sơ còn pending thì báo “đang chờ duyệt” và không cho vào. Lưu phiên vào localStorage (foodsave.auth.session). Lưu ý: hàm thật chỉ được gắn khi đường dẫn kết thúc bằng charity.html; với /charity có thể đang dùng màn hình đăng nhập mẫu – xem L2.

### Các mục trong cổng tổ chức và nguồn dữ liệu

| Mục | Nguồn dữ liệu / trạng thái |
| --- | --- |
| Tổng quan, Tác động & CO₂ | Số liệu từ API /api/v1/eco-impact/charity (bảng eco_impact_events). Hiện gần như luôn 0 vì chưa có donation hoàn tất. |
| Donation Inbox, Pickup đang chạy | Mảng DONATIONS nạp từ API GET /api/v1/donations (bảng donations) lúc tải trang, nếu đã đăng nhập. Nút Chấp nhận/Từ chối (acceptD/rejectD, dòng ~3116) chỉ đổi trên giao diện, không lưu DB. |
| Bản đồ & Tuyến | Chỉ hiển thị. |
| Tình nguyện viên, Người hưởng lợi, Báo cáo ESG, Gallery ảnh | Mảng rỗng, không đọc/ghi DB. Backend đã có API /api/v1/charity/* cho các bảng volunteers, beneficiary_groups, impact_reports, gallery_items nhưng giao diện chưa gọi. |
| Cộng đồng | Bài đăng chỉ lưu tạm trên trình duyệt (submitCommunityPost, dòng ~3583); chưa có bảng. |
| Cài đặt tổ chức | Đọc và ghi trực tiếp charity_profiles qua Supabase (persistCharityProfileUpdate, dòng ~3381). |

### Dữ liệu đọc/ghi trong Supabase

| Bảng / nơi lưu | Đọc | Ghi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| auth.users | ✓ | ✓ | Tạo qua OTP, đặt mật khẩu qua updateUser |
| profiles | ✓ | ✓ (update) | Không insert trực tiếp; trigger tạo sẵn |
| charity_profiles | ✓ | ✓ | Tìm dòng của owner rồi update, không có thì insert |
| Storage charity_documents | — | ✓ | Lưu giấy tờ, lấy link public (xem B4) |
| donations, notifications, eco_impact_events | ✓ (qua API) | — | Qua Netlify Function, dùng service role |

## 2.5 Trang Cửa hàng – PARTNER.html

| Link | https://foodsavevietnam.netlify.app/partner (hoặc https://foodsavevietnam.netlify.app/PARTNER.html). Link cũ /PARTNER_TINH.html → 404 (L1). |
| --- | --- |
| Dùng để | Cửa hàng đăng ký, chờ duyệt, đăng nhập, quản lý kho và tặng thực phẩm. |
| File liên quan | PARTNER.html (~4.600 dòng), tự chứa toàn bộ logic Không dùng foodsave-auth-client.js hay foodsave-live-data.js; tự tạo Supabase client (dòng ~4608) frontend/foodsave-forest-theme.css |

### Luồng đăng ký (4 bước)

- Xác thực liên hệ: gửi OTP email bằng signInWithOtp (không gửi metadata → trigger mặc định role partner và tự tạo sẵn 1 dòng stores tên “Chua cap nhat”).

- Người đại diện & eKYC: ảnh CCCD + OCR, chụp khuôn mặt.

- Hồ sơ & Pháp lý: tên cửa hàng, loại hình, mã số thuế, giấy phép kinh doanh, giấy ATTP, ảnh đại diện/ảnh bìa, địa chỉ + định vị, mật khẩu.

- Chờ duyệt: submitPartnerRegistration (dòng ~2501): đặt mật khẩu, tải file lên bucket partner-assets, update profiles, rồi INSERT thêm 1 dòng stores (dòng ~2525). Xem L5 về khả năng trùng dòng.

### Đăng nhập

partnerLoginSubmit (dòng ~3106): signInWithPassword → đọc profiles, stores → lưu localStorage foodsave.auth.session → vào cổng. Chưa kiểm tra trạng thái pending hay vai trò (L4). Trên màn hình đăng nhập còn nút “Mã QR” và trang OTP mẫu dẫn thẳng vào cổng (L3).

### Các mục trong cổng cửa hàng và nguồn dữ liệu

| Mục | Nguồn dữ liệu / trạng thái |
| --- | --- |
| Kho hàng · HSD | Đọc/ghi bảng products (submitProductToSupabase dòng ~4408, fetchProductsFromSupabase dòng ~4464). Bảng products không được tạo trong file 014 – chỉ còn nếu DB cũ có sẵn (L6, cần kiểm tra). |
| Tặng thực phẩm | Danh sách “Charity cần giúp” rỗng; lịch sử tặng chỉ lưu tạm trên trình duyệt (donateProduct, acceptCharity, dòng ~3726–3728). Không ghi bảng donations. |
| Đơn hàng, Khiếu nại, Ví · Đối soát, Vi phạm, Bảng xếp hạng Xanh, Thống kê · AI | Di sản bản 3 bên (đơn hàng của khách, hoàn tiền, hoa hồng…); mảng rỗng hoặc số liệu mẫu. |
| Cài đặt hệ thống | Đọc stores; lưu giờ mở cửa vào stores (persistPartnerOpeningSchedule, dòng ~3959). |

### Dữ liệu đọc/ghi trong Supabase

| Bảng / nơi lưu | Đọc | Ghi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| auth.users | ✓ | ✓ | OTP, đặt mật khẩu |
| profiles | ✓ | ✓ (update) |  |
| stores | ✓ | ✓ (insert, update) | Có thể bị 2 dòng/1 chủ (L5) |
| products | ✓ | ✓ | Bảng di sản, cần kiểm tra |
| Storage partner-assets | — | ✓ | Link public (B4) |

## 2.6 Trang Admin – ADMIN_FOODSAVE.html

| Link | https://foodsavevietnam.netlify.app/admin_foodsave (hoặc https://foodsavevietnam.netlify.app/ADMIN_FOODSAVE.html) |
| --- | --- |
| Dùng để | Xem hồ sơ Cửa hàng và Tổ chức, duyệt hoặc từ chối. |
| File | ADMIN_FOODSAVE.html (~1.540 dòng), tự tạo Supabase client ở đầu file (dòng 5–11) bằng khóa publishable. |
| Đăng nhập | Không có màn hình đăng nhập riêng – ai mở link cũng thấy giao diện. Khi bấm Duyệt/Từ chối lần đầu, hộp “Xác thực quản trị viên” hiện ra (email + mật khẩu Supabase). Đăng nhập xong phải có profiles.role = 'admin', nếu không sẽ bị đăng xuất. Chi tiết ở mục 5. |

### Các mục trong menu

| Mục | Dữ liệu thật hay mẫu |
| --- | --- |
| Cửa hàng | Thật – bảng stores (+ thông tin chủ từ profiles). syncPartnersFromSupabase dòng ~977. |
| Tổ chức từ thiện | Thật – bảng charity_profiles. syncCharitiesFromSupabase dòng ~1132. |
| Người dùng | Truy vấn profiles với role = 'customer' (vai trò đã xóa) → luôn rỗng hoặc lỗi. Di sản bản 3 bên. |
| Đơn hàng, Thanh toán | Thử đọc bảng orders (đã bị xóa trong 014) → lỗi, rơi về dữ liệu mẫu. |
| Bảng điều khiển, Quản trị viên, Uy tín, Lô hàng tồn kho, Chi trả đối tác, Tranh chấp, Cảnh báo gian lận, Nhật ký hoạt động, Cấu hình | Dữ liệu mẫu cố định trong code (tên người, số tiền, hoa hồng… không có thật). |

### Luồng duyệt

- Mở tab Cửa hàng hoặc Tổ chức từ thiện → bấm vào 1 dòng để xem chi tiết: thông tin, người đại diện, CCCD, giấy tờ scan, “Dữ liệu gốc” (JSON toàn bộ cột).

- Bấm Duyệt / Phê duyệt → (đăng nhập admin nếu chưa) → update status = 'active', reviewed_at = now().

- Trigger sync_profile_status_from_org_profile tự cập nhật profiles.status của chủ hồ sơ → tài khoản đó đăng nhập được.

- Bấm Từ chối → nhập lý do → status = 'rejected', lưu rejection_reason.

Lưu ý khi dùng trang Admin - Khi chưa đăng nhập, danh sách chỉ hiện hồ sơ đã active (RLS chỉ cho khách đọc bản ghi active). Hồ sơ pending chỉ hiện sau khi đã đăng nhập admin và tải lại trang. - Tab Tổ chức chỉ hiện nút Phê duyệt ở hồ sơ pending; tab Cửa hàng hiện nút ở mọi hồ sơ. Cách mở hộp đăng nhập hiện tại: bấm Từ chối ở một cửa hàng bất kỳ → đăng nhập → bấm Hủy → tải lại trang (F5). Cần kiểm tra trên trình duyệt chưa từng đăng nhập. - Phiên đăng nhập Supabase lưu trong localStorage và dùng chung giữa các trang cùng tên miền (Admin, Cửa hàng, Tổ chức). Khi thử nhiều vai trò, nên dùng cửa sổ ẩn danh hoặc trình duyệt khác.

## 2.7 Luồng tổng thể và mức độ hoàn thiện

Luồng mong muốn: đăng ký → được duyệt → cửa hàng đăng thực phẩm → tổ chức nhận → hoàn tất. Hiện trạng từng bước:

| Bước | Trang | Bảng | Hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cửa hàng đăng ký | Partner | profiles, stores, Storage | Chạy thật. Có thể tạo 2 dòng stores (L5). |
| 2. Tổ chức đăng ký | Charity | profiles, charity_profiles, Storage | Chạy thật. |
| 3. Admin duyệt / từ chối | Admin | stores, charity_profiles → profiles | Chạy thật (cần tài khoản admin). |
| 4. Đăng nhập sau khi duyệt | Partner, Charity | profiles | Chạy. Partner chưa chặn tài khoản pending (L4); Charity xem L2. |
| 5. Cửa hàng đăng thực phẩm | Partner → Kho hàng | products | Ghi vào products (bảng di sản, cần kiểm tra). Không tạo donations. |
| 6. Tổ chức thấy thực phẩm | Charity → Donation Inbox | donations (qua API) | Chưa nối: không có chỗ nào trên giao diện tạo donations; API /donations còn lỗi cột (L7). |
| 7. Tổ chức nhận, lấy hàng, hoàn tất | Charity | donations, eco_impact_events | Chỉ trên giao diện, không lưu DB. |

# 3. Công nghệ và cấu trúc thư mục

## 3.1 Công nghệ

| Tầng | Công nghệ | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Giao diện (frontend) | HTML/CSS/JavaScript thuần, không framework, không bước build Thư viện qua CDN: @supabase/supabase-js@2, Tesseract.js v5 (OCR), Lucide/Tabler icons, Google Fonts OpenStreetMap Nominatim để đổi tọa độ → địa chỉ | Mỗi trang là 1 file HTML lớn chứa cả CSS và JS. Đa số thao tác gọi thẳng Supabase từ trình duyệt bằng khóa publishable. |
| Backend (API) | Node.js ≥18, TypeScript, Express Zod (kiểm tra dữ liệu), Helmet, CORS, express-rate-limit Chạy dạng Netlify Function qua serverless-http tại /api/v1/* | Dùng service role key (bỏ qua RLS). Hiện chỉ trang Tổ chức gọi API (donations, notifications, eco-impact). |
| Database / Auth / Storage | Supabase: PostgreSQL + Row Level Security, Auth (OTP email, mật khẩu), Storage | Schema chính thức: file 014. |
| Hosting / mã nguồn | Netlify (tự deploy từ nhánh main), GitHub | Gói Netlify Free. |
| Chỉ khi chạy server riêng | Socket.io (realtime), pg (kết nối Postgres trực tiếp) | Không chạy được đầy đủ trên Netlify Functions. |

## 3.2 Cấu trúc thư mục – file nào làm gì

| Đường dẫn | Vai trò | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| index.html | Trang chủ giới thiệu | Link Cửa hàng hỏng (L1) |
| CHARITY.html | Trang Tổ chức từ thiện | ~3.700 dòng |
| PARTNER.html | Trang Cửa hàng | ~4.600 dòng; thay cho PARTNER_TINH.html đã xóa |
| ADMIN_FOODSAVE.html | Trang Admin | ~1.540 dòng |
| frontend/foodsave-auth-client.js | Đăng ký/đăng nhập (OTP, eKYC, upload, lưu hồ sơ) | 238 KB; chỉ CHARITY.html dùng. Còn nhiều code của khách hàng và của trang partner cũ |
| frontend/foodsave-live-data.js | Gọi API backend, nạp DONATIONS / NOTIFS / ECO_IMPACT | Chỉ CHARITY.html dùng; còn gọi API bán hàng cũ (L13) |
| frontend/foodsave-forest-theme.css | Theme màu chung (forest) | Dùng ở cả 4 trang |
| frontend/foodsave-responsive.css | CSS responsive | Chỉ CHARITY.html dùng |
| netlify.toml | Cấu hình Netlify (publish, functions, redirect /api/v1) | Xem mục 2.2 |
| netlify/functions/api.ts | Bọc Express app thành Netlify Function | Netlify tự đóng gói cùng src/ |
| src/app.ts, src/server.ts | Khởi tạo Express (middleware, routes) / chạy server cổng 8080 + Socket.io | server.ts chỉ dùng khi chạy riêng |
| src/config/ | env.ts đọc & kiểm tra biến môi trường; supabase.ts tạo 2 client (anon, service role); postgres.ts pool Postgres | env.ts có giá trị mặc định ghi cứng (B5) |
| src/routes/, controllers/, services/, schemas/ | API theo module: auth, catalog, donations, charity, eco-impact, notifications, partner, profile, seller-reputation, support, admin | Đã refactor cho 2 bên, còn vài chỗ lệch schema (L7, L8) |
| src/middlewares/ | authMiddleware (xác thực Bearer token), requireRoles, errorHandler, rateLimiter, validateRequest |  |
| src/realtime/, src/types/, src/utils/ | Socket.io, kiểu dữ liệu TypeScript, tiện ích | types/domain.ts còn kiểu của đơn hàng/thanh toán |
| 014_foodsave_partner_charity_refactor.sql | Database chính thức (bản 2 bên) | ~2.200 dòng, xem mục 4 |
| database cũ/ | SQL của bản 3 bên (001–013) | Chỉ để đối chiếu, không chạy lại |
| package.json, package-lock.json, tsconfig.json | Khai báo thư viện; scripts build (tsc) và start (node dist/server.js) | Không có dev, typecheck dù README có nhắc |
| .env | Biến môi trường thật cho máy local | Chỉ ở máy, đã nằm trong .gitignore (không có trên GitHub) |
| .env.example, .env.production.example | Mẫu biến môi trường | Giá trị là placeholder |
| README.md | Hướng dẫn backend | Còn mô tả bản 3 bên – lỗi thời (L15) |
| dist/, node_modules/ | Bản build TypeScript / thư viện đã cài | Không đưa lên Git |

## 3.3 API backend hiện có

Tất cả nằm dưới /api/v1. Những route cần đăng nhập nhận header Authorization: Bearer <access_token của Supabase>.

| Nhóm | Route | Giao diện đang dùng? |
| --- | --- | --- |
| health | GET /health | — |
| auth | POST /auth/register/partner, /register/charity, /login, /google/*, /facebook/*, /phone/*, /refresh, /password-reset, /logout | Hầu như không (trang gọi thẳng Supabase Auth) |
| catalog | GET /catalog/stores, /catalog/stores/:id; POST/PATCH /catalog/stores | Không (xem B3: trả mọi cột) |
| donations | GET /donations; POST /donations (partner); PATCH /donations/:id/accept (charity); PATCH /donations/:id/status | Chỉ GET, từ trang Tổ chức |
| charity | GET /charity/gallery; /charity/profiles, /volunteers, /beneficiaries, /reports, /gallery | Không |
| eco-impact | GET /eco-impact/me, /partner, /charity, /platform, /leaderboard | Trang Tổ chức |
| notifications | GET /notifications; PATCH /:id/read, /read-all | Trang Tổ chức (chỉ đọc) |
| khác | /profile/me, /partner/dashboard, /seller-reputation/*, /support/contact, /admin/pending-partners, /admin/approve/:userId, /admin/reject/:userId | Không |

# 4. Database (Supabase)

## 4.1 Về file 014

- 014_foodsave_partner_charity_refactor.sql là script chuyển đổi (migration) chạy trên database cũ: nhiều đoạn “nếu bảng/cột cũ tồn tại thì chuyển dữ liệu sang cột mới”, rồi xóa bảng/cột thừa. Nó cũng tạo được bảng nếu chưa có.

- Chạy thủ công trong Supabase → SQL Editor. Database thật có thể khác file (ví dụ tài khoản admin được chỉnh tay, bảng products còn hay mất) – cần kiểm tra bằng các câu lệnh ở Phụ lục A.

- 2 dòng cuối file tắt trigger prevent_profile_self_approval rồi gán admin cho 1 email, không bật lại trigger (xem B2).

## 4.2 Kiểu enum chính

| Enum | Giá trị |
| --- | --- |
| user_role | partner, charity, admin (nếu DB nâng cấp từ bản cũ thì enum vẫn còn giá trị customer, nhưng có ràng buộc profiles_role_no_customer chặn dùng) |
| profile_status | pending, active, suspended, rejected |
| donation_urgency | green, yellow, red |
| donation_status | open, accepted, in_route, completed, rejected, cancelled |
| volunteer_status / report_status / contact_status | new, active, inactive / draft, in_progress, published / open, in_review, closed |
| seller_reputation_status | Active, Restricted, Banned |
| eco_impact_source | order (không còn dùng), donation, manual_adjustment |

## 4.3 Các bảng

| Bảng | Mục đích | Cột đáng chú ý | Được dùng ở |
| --- | --- | --- | --- |
| profiles | 1 dòng / tài khoản (id = auth.users.id) | role, status, email, phone, full_name | Cả 3 trang, backend |
| stores | Hồ sơ cửa hàng (đã gộp partner_profiles cũ) | owner_id, name, slug, legal_name, tax_code, business_license_number, business_type, cccd_number, public_email, public_hotline, avatar_url, cover_url, cccd_front_url, cccd_back_url, business_license_url, food_safety_certificate_url, street, ward, city, latitude, longitude, opening_hours, is_open, is_verified, status, rejection_reason, reviewed_at | Partner, Admin, backend |
| charity_profiles | Hồ sơ tổ chức từ thiện | owner_id, name, slug, registration_number, organization_type, representative_title/cccd/email/phone, mission, description, *_url (CCCD, quyết định thành lập, giấy phép, báo cáo tài chính), địa chỉ, beneficiaries_count, volunteers_count, meals_per_day, service_radius_km, status, rejection_reason, approved_by, reviewed_at | Charity, Admin, backend |
| donations | Lô thực phẩm cửa hàng tặng | donation_code, store_id, charity_id, assigned_volunteer_id, items, amount_text, weight_kg, expires_at, pickup_start/end, urgency, status, accepted_at, completed_at | Backend (API); giao diện chưa ghi |
| volunteers | Tình nguyện viên của tổ chức | charity_id, full_name, phone, vehicle, zones, runs, kg_collected, status | Backend |
| beneficiary_groups | Nhóm người hưởng lợi | charity_id, group_name, people_count, dietary | Backend |
| impact_reports | Báo cáo tác động theo tháng | charity_id, month_start, meals, kg_saved, co2_kg, status | Backend |
| gallery_items | Ảnh hoạt động | charity_id, donation_id, image_url, is_public | Backend |
| notifications | Thông báo | recipient_id hoặc role_target, type, title, body, read_at | Backend, Charity |
| contact_messages | Liên hệ/hỗ trợ | full_name, email, subject, message, status | Backend |
| auth_audit_logs | Nhật ký đăng nhập/đăng ký | user_id, role, event_type, ip_address | Backend |
| seller_reputation, seller_violations | Điểm uy tín cửa hàng và vi phạm | trust_score, status, restricted_until; violation gắn donation_id | Backend |
| auth_google_otp_challenges | OTP sau đăng nhập Google/Facebook | user_id, email, expected_role, expires_at | Backend |
| eco_impact_factors, eco_impact_events | Hệ số quy đổi và sự kiện tác động (CO₂, nước, suất ăn) | co2_kg_per_food_kg, …; source_type, source_id, food_saved_kg | Backend, Charity |
| products (không có trong 014) | Sản phẩm của cửa hàng (di sản bản 3 bên) | store_id, name, price_cents, stock_quantity, expires_at, label | Partner (Kho hàng). Cần kiểm tra còn tồn tại |

## 4.4 Hàm và trigger quan trọng

| Tên | Loại | Tác dụng |
| --- | --- | --- |
| current_user_role(), is_admin() | Hàm (security definer) | Đọc role của người đang đăng nhập (auth.uid()); is_admin() = role là admin. Dùng trong mọi policy. |
| is_service_role() | Hàm | True khi request dùng service role key (backend). |
| owns_store / owns_active_store / owns_charity / owns_active_charity | Hàm | Kiểm tra người đăng nhập có sở hữu hồ sơ (và hồ sơ đã active). |
| handle_new_user | Trigger trên auth.users (sau insert) | Tạo dòng profiles; nếu role partner/charity thì tạo sẵn stores/charity_profiles trạng thái pending. Lấy role từ metadata do trình duyệt gửi (xem B1). |
| prevent_profile_self_approval | Trigger trên profiles | Chặn người không phải admin/service role đổi role hoặc status. Đang bị tắt ở cuối file 014 (B2). |
| prevent_org_self_approval | Trigger trên stores, charity_profiles | Chặn người không phải admin đổi status, reviewed_at, rejection_reason (chống tự duyệt). |
| sync_profile_status_from_org_profile | Trigger trên stores, charity_profiles | Khi status hồ sơ đổi, cập nhật theo profiles.status của chủ hồ sơ. |
| set_updated_at | Trigger | Tự cập nhật updated_at. |

## 4.5 Tóm tắt phân quyền (RLS)

- Khách chưa đăng nhập (anon): đọc được stores và charity_profiles có status active (toàn bộ cột – xem B3), impact_reports đã published, gallery_items public, seller_reputation; được gửi contact_messages.

- Người đã đăng nhập: đọc/sửa profile của mình; chủ hồ sơ đọc/sửa stores hoặc charity_profiles của mình (trừ các cột duyệt); cửa hàng active được tạo donations; tổ chức active thấy donations đang open và nhận donation.

- Admin (is_admin()): đọc/sửa/xóa hầu hết mọi bảng, đổi trạng thái duyệt.

- Backend dùng service role key nên bỏ qua RLS hoàn toàn.

## 4.6 Storage

Hai bucket được tạo với public = true: charity_documents (giấy tờ tổ chức) và partner-assets (ảnh và giấy tờ cửa hàng). File lưu theo đường dẫn {user_id}/{loại giấy tờ}/{tên file}. Policy chỉ cho người dùng tải lên đúng thư mục của mình, nhưng vì bucket public nên ai có link đều xem được file (B4).

## 4.7 Khác biệt với “database cũ” (bản 3 bên)

Thư mục database cũ/ gồm: User/001–007 (schema gốc, uy tín người bán, auth, OAuth, OTP điện thoại, eco impact, GPS), Seller/008–009 (tách customer_profiles/partner_profiles, cột duyệt), Charity/010–011 (duyệt tổ chức, policy đọc hồ sơ), 013_policy admin_view_partners (policy admin tạm thời using (true)). Chỉ để đối chiếu; không nên chạy lại (ví dụ 001 sẽ tạo lại các bảng bán hàng).

| Nội dung | Database cũ (3 bên) | File 014 (2 bên) |
| --- | --- | --- |
| Vai trò | customer, partner, charity, admin | partner, charity, admin (xóa profile customer, thêm ràng buộc chặn) |
| Bảng phục vụ khách hàng | cart_items, favorite_products, favorite_stores, recent_product_views, customer_profiles, orders, order_items, reviews, complaints, vouchers | Xóa toàn bộ |
| Hồ sơ cửa hàng | partner_profiles (JSON metadata/documents) + stores | Gộp vào stores với cột phẳng (cccd_front_url, business_license_url…); xóa partner_profiles |
| Hồ sơ tổ chức | charity_profiles có email/phone/address/metadata/documents | Cột phẳng (representative_*, *_url, quy mô), thêm rejection_reason, reviewed_at |
| Đơn đăng ký | Bảng applications | Xóa; trạng thái duyệt nằm ở stores.status và charity_profiles.status |
| profiles | Có avatar_url, points, rank, metadata, auth_provider, last_login_at… | Chỉ còn id, role, email, phone, full_name, status, thời gian |
| Trạng thái | active, pending, suspended | Thêm rejected |
| Uy tín người bán | seller_violations gắn với orders | Gắn với donations |
| Eco impact | Tính từ orders và donations | Chỉ từ donations |
| Sản phẩm (products) | Có | Không tạo, không xóa (còn lại nếu DB cũ có). Frontend Partner vẫn dùng; backend coi như đã bỏ |
| Phân quyền | Policy rời rạc, có policy tạm using (true) | Viết lại toàn bộ RLS theo is_admin()/chủ sở hữu; thêm trigger chống tự duyệt |
| Storage | — | Tạo 2 bucket public |

# 5. Tài khoản admin

## 5.1 Tài khoản hiện dùng

| Email | buutran210306@gmail.com (tài khoản trong Supabase Auth, dùng để đăng nhập trang Admin, duyệt và kiểm tra thông tin 2 bên) |
| --- | --- |
| Mật khẩu | Không ghi trong tài liệu – được gửi riêng. |
| Không xóa tài khoản này | Xóa user trong Supabase → Authentication sẽ xóa dây chuyền dòng profiles (khóa ngoại on delete cascade) và các hồ sơ gắn với tài khoản đó. |

## 5.2 Quyền admin đang được xác định thế nào

| Tầng | Cơ chế | Vị trí trong code |
| --- | --- | --- |
| Database | Cột profiles.role = 'admin'. Hàm is_admin() đọc role của người đang đăng nhập; mọi policy RLS và trigger chống tự duyệt dựa vào hàm này. | 014, dòng ~1105–1123 (hàm), ~1496–1839 (policy) |
| Trang Admin | Không có email cứng. Sau signInWithPassword, trang đọc profiles.role; khác admin thì đăng xuất và báo lỗi. Hàm ensureFoodSaveAdminAccess() được gọi trước mỗi lần Duyệt/Từ chối. | ADMIN_FOODSAVE.html dòng ~1226 (ensureFoodSaveAdminAccess), ~1241 (promptFoodSaveAdminLogin), ~1055/1099/1306/1320 (duyệt/từ chối) |
| Backend API | requireRoles('admin') dựa trên profiles.role. Trang Admin hiện không gọi các API này. | src/routes/adminRoutes.ts, src/middlewares/authMiddleware.ts |

### Một tài khoản trở thành admin bằng cách nào

- Dòng cuối file 014 (dòng 2209–2210): tắt trigger rồi update profiles set role = 'admin', status = 'active' where email = 'bt.buutran@gmail.com'. Email trong file khác với buutran210306@gmail.com → tài khoản đang dùng nhiều khả năng được gán admin thủ công trên Supabase. Cần kiểm tra danh sách admin hiện có (Phụ lục A).

- Qua trigger handle_new_user: nếu metadata lúc đăng ký có role = 'admin' thì tài khoản được tạo với role admin và status active. Đây là lỗ hổng (B1).

- Sửa tay trong Supabase Table Editor/SQL Editor (Phụ lục B).

Không tìm thấy email admin nào ghi cứng trong HTML/JS. Các email xuất hiện trong trang Admin (ví dụ nguyenthihoa1995@…) là dữ liệu mẫu.

## 5.3 Phương án để nhóm cân nhắc: bỏ bước kiểm tra tài khoản admin

Mục tiêu: ai mở trang Admin cũng duyệt được, không cần đăng nhập. Dưới đây là những chỗ cần sửa và rủi ro đi kèm, để nhóm tự cân nhắc.

### Cần sửa ở đâu

| # | Vị trí | Thay đổi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADMIN_FOODSAVE.html – ensureFoodSaveAdminAccess() (dòng ~1226) | Cho hàm trả về true ngay, bỏ gọi promptFoodSaveAdminLogin(). | Chỉ sửa chỗ này là chưa đủ – database vẫn chặn (mục 2, 3). |
| 2 | Policy đọc stores, charity_profiles (014 dòng ~1509–1556) | Khách (anon) hiện chỉ đọc được hồ sơ active. Cần cho đọc cả hồ sơ pending/rejected. | Nếu không, danh sách chờ duyệt sẽ trống. |
| 3 | Quyền ghi + trigger prevent_org_self_approval (dòng ~1238) | Anon không có quyền UPDATE; trigger báo lỗi “Only admin can change organization approval status.” nếu không phải admin/service role. | Phải có một đường ghi được phép (xem 3 cách bên dưới). |

### Ba cách kỹ thuật

| Cách | Làm gì | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| A. Hàm RPC | Tạo hàm SQL security definer (ví dụ admin_review_org(loại, id, trạng thái, lý do) và 1 hàm liệt kê hồ sơ), cấp quyền execute cho anon; trong hàm đặt cờ để trigger cho qua. Trang Admin gọi supabase.rpc(...). | Gọn, chỉ mở đúng thao tác duyệt. Nhưng ai có khóa publishable (nằm công khai) đều gọi được hàm. |
| B. Endpoint backend | Thêm/sửa route trên Netlify Function dùng service role key (trigger cho phép vì is_service_role()), bỏ requireRoles('admin'). | Cần sửa adminService (đang chọn cột đã xóa, L8) và bổ sung phần tổ chức. |
| C. Nới RLS | Cấp UPDATE cho anon, policy using (true), sửa trigger. | Đơn giản nhất nhưng rủi ro nhất: ai cũng sửa được mọi cột của mọi hồ sơ, không chỉ trạng thái. |

Rủi ro nếu bỏ kiểm tra admin (trang và repo đều Public) - Ai tìm ra link (đoán /admin_foodsave, hoặc đọc code trên GitHub) đều duyệt/từ chối được bất kỳ hồ sơ nào: duyệt hồ sơ giả, từ chối hồ sơ thật. - Xem được toàn bộ thông tin của các bên, kể cả hồ sơ đang chờ: họ tên, số điện thoại, email, số CCCD, ảnh CCCD hai mặt, mã số thuế, giấy phép, địa chỉ. - Có thể gọi thẳng API/RPC bằng khóa publishable mà không cần mở trang, nên việc “giấu link” không bảo vệ được. - Không biết ai đã duyệt (hiện cột approved_by cũng đang để trống). - Số CCCD và ảnh CCCD là dữ liệu cá nhân; để lộ có thể ảnh hưởng uy tín bản dự thi và liên quan quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân (ví dụ Nghị định 13/2023/NĐ-CP).

### Phương án thay thế để tham khảo

- Tạo tài khoản admin riêng cho Khanh và Minh: mỗi bạn tạo 1 tài khoản rồi gán role = 'admin' trong Supabase (Phụ lục B). Cả nhóm đều duyệt được mà vẫn giữ lớp kiểm tra; có thể biết ai duyệt nếu bổ sung ghi approved_by.

- Nếu vẫn muốn mở cho mọi người: kiểm tra một mã truy cập ở phía server (trong hàm RPC hoặc backend) thay vì trong HTML; chỉ mở trong thời gian chấm thi; không trả về cột CCCD/ảnh CCCD.

# 6. Quyền truy cập, deploy và chạy thử trên máy

## 6.1 Quyền truy cập của nhóm

| Nền tảng | Ai | Quyền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub – foodsavevietnam/FoodSaveVietNam (Public) | Khanh (khanhle1406) Minh (bminhnemhoi) | Collaborator, push thẳng vào main | Mỗi lần push main là deploy thật lên web. |
| Supabase – tổ chức FoodSaveVietNam | Khanh (khanhle14062006@gmail.com) Minh (ngobinhminh2322006@gmail.com) | Administrator | Tự xem API keys, SQL Editor, Auth, Storage, cài đặt. |
| Netlify | Chỉ tài khoản chủ: foodsavevietnam@gmail.com | Gói Free giới hạn 1 thành viên | Cần đổi biến môi trường hoặc cài đặt build → nhắn chủ tài khoản. |

## 6.2 Quy trình deploy

- Push code lên nhánh main trên GitHub.

- Netlify tự nhận thay đổi và deploy. netlify.toml không có lệnh build: các file HTML/JS/CSS được phục vụ nguyên trạng; Netlify tự đóng gói netlify/functions/api.ts (kèm src/) thành function /api/v1/*.

- Kiểm tra sau deploy: mở các link ở mục 2.1 và https://foodsavevietnam.netlify.app/api/v1/health.

| Loại thay đổi | Cách áp dụng |
| --- | --- |
| HTML / JS / CSS / netlify.toml / code backend trong src | Push lên main là xong. |
| Database (bảng, policy, trigger, dữ liệu) | Chạy SQL trên Supabase → SQL Editor. Không tự động theo Git. Gợi ý: lưu mỗi thay đổi thành file mới (vd 015_....sql) trong repo để cả nhóm biết DB đang ở trạng thái nào. |
| Biến môi trường, cài đặt build/domain | Nhắn chủ tài khoản Netlify. |

Ghi chú: https://foodsavevietnam.netlify.app/api/v1/health trả về "environment":"development" → biến NODE_ENV trên Netlify chưa đặt là production (cần kiểm tra). Vì main = production, nhóm có thể cân nhắc làm trên nhánh riêng rồi mở Pull Request; Netlify thường tạo Deploy Preview cho Pull Request (cần kiểm tra có đang bật).

## 6.3 Chạy thử trên máy

### Chỉ giao diện (đủ cho phần lớn tính năng)

Các trang gọi thẳng Supabase thật, nên chỉ cần mở qua một web server tĩnh (không mở bằng file:// vì OTP/đăng nhập cần HTTP):

cd "CLAUDE GỐC"

npx serve .            (hoặc dùng VS Code Live Server, cổng 5500)

Mở: http://localhost:3000/CHARITY.html  (cổng theo server bạn dùng)

Lưu ý - Chạy local vẫn dùng database thật (chung với web đang chạy). Nên dùng email test và dọn dữ liệu test sau khi thử. - Khi trang mở ở localhost (cổng khác 8080), foodsave-auth-client.js và foodsave-live-data.js tự gọi API tại http://localhost:8080/api/v1 – nếu chưa chạy backend thì các phần donation/thông báo sẽ trống.

### Backend (API /api/v1)

npm install

copy .env.example .env      (Windows; macOS/Linux dùng cp)

-> điền giá trị lấy từ Supabase > Project Settings > API

npm run build

npm start                   -> http://localhost:8080/api/v1/health

- README có nhắc npm run dev, npm run typecheck nhưng package.json chỉ có build và start.

- CORS_ORIGINS phải chứa địa chỉ trang đang mở, ví dụ http://localhost:5500,http://127.0.0.1:5500.

- Có thể thử Netlify CLI (netlify dev) để chạy giống môi trường thật, nhưng code frontend ở localhost luôn gọi cổng 8080 – cần kiểm tra.

## 6.4 Biến môi trường cần có (chỉ tên, không ghi giá trị)

Được kiểm tra trong src/config/env.ts. Lấy giá trị ở Supabase → Project Settings. Trên Netlify đang đặt những biến nào thì cần kiểm tra với chủ tài khoản.

| Tên biến | Bắt buộc? | Dùng để |
| --- | --- | --- |
| SUPABASE_URL | Có | Địa chỉ project Supabase |
| SUPABASE_ANON_KEY | Có | Khóa công khai (anon/publishable) – dùng để kiểm tra token đăng nhập |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | Có | Khóa toàn quyền, bỏ qua RLS. Tuyệt đối không đưa vào frontend hay commit lên Git |
| CORS_ORIGINS | Có | Danh sách domain được gọi API, cách nhau bởi dấu phẩy |
| NODE_ENV | Không (mặc định development) | Nên đặt production trên Netlify |
| PORT, API_BASE_PATH | Không (8080, /api/v1) | Cổng và đường dẫn gốc API |
| PASSWORD_RESET_REDIRECT_URL, GOOGLE_OAUTH_REDIRECT_URL, FACEBOOK_OAUTH_REDIRECT_URL | Không | Link quay về sau đặt lại mật khẩu / OAuth |
| GOOGLE_OTP_EXPIRES_SECONDS, PHONE_OTP_EXPIRES_SECONDS | Không (600) | Thời hạn OTP |
| SOCKET_CORS_ORIGINS | Không | CORS cho Socket.io (chỉ server riêng) |
| RATE_LIMIT_WINDOW_MS, RATE_LIMIT_MAX_REQUESTS, LOG_LEVEL | Không | Giới hạn tần suất gọi API, mức log |
| DATABASE_URL (hoặc DATABASE_HOST, DATABASE_PORT, DATABASE_NAME, DATABASE_USER, DATABASE_PASSWORD), DATABASE_SSL, DATABASE_SSL_REJECT_UNAUTHORIZED | Không | Kết nối Postgres trực tiếp – chỉ phần seller reputation dùng |
| MOMO_API_BASE_URL, MOMO_PARTNER_CODE, MOMO_ACCESS_KEY, MOMO_SECRET_KEY, MOMO_REDIRECT_URL, MOMO_IPN_URL | Không | Thanh toán MoMo của bản 3 bên – không còn dùng |

Frontend không dùng biến môi trường: URL Supabase và khóa publishable được ghi thẳng trong ADMIN_FOODSAVE.html, PARTNER.html và frontend/foodsave-auth-client.js. Khóa này được thiết kế để công khai, nhưng khi đó RLS là lớp bảo vệ duy nhất của dữ liệu.

# 7. Hiện trạng

Đánh giá dựa trên code và việc mở thử các trang ngày 25/09/2026; chưa chạy thử toàn bộ luồng đăng ký trên hệ thống thật.

## 7.1 Đã làm xong và chạy ổn

| # | Hạng mục | Chi tiết | Vị trí chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trang chủ | Giới thiệu thương hiệu, nhãn màu, cách hoạt động, 2 cổng. | index.html |
| 2 | Tổ chức – đăng ký | 4 bước: OTP email, eKYC (CCCD + OCR, camera), hồ sơ pháp lý, tải giấy tờ lên Storage, tạo hồ sơ pending. | CHARITY.html, foodsave-auth-client.js |
| 3 | Tổ chức – đăng nhập thật | Đăng nhập email + mật khẩu, chặn hồ sơ chờ duyệt (khi đường dẫn là /CHARITY.html – xem L2). | foodsave-auth-client.js ~4990 |
| 4 | Tổ chức – hồ sơ | Hiển thị hồ sơ trên thanh bên; sửa thông tin/địa chỉ trong Cài đặt, lưu vào charity_profiles. | CHARITY.html ~1877, ~3381 |
| 5 | Cửa hàng – đăng ký | 4 bước: OTP email, eKYC, hồ sơ pháp lý + định vị, tải file lên Storage, tạo stores pending. | PARTNER.html ~1886–2537 |
| 6 | Cửa hàng – đăng nhập, hồ sơ | Đăng nhập email + mật khẩu; hiển thị hồ sơ cửa hàng; lưu giờ mở cửa vào stores. | PARTNER.html ~3106, ~3959 |
| 7 | Admin – duyệt 2 bên | Danh sách thật từ Supabase, xem chi tiết + giấy tờ, Duyệt/Từ chối có lý do; trạng thái tài khoản tự đồng bộ qua trigger. | ADMIN_FOODSAVE.html ~948–1350 |
| 8 | Database 014 | Schema 2 bên, RLS theo chủ sở hữu/admin, trigger chống tự duyệt cho stores/charity_profiles, bucket lưu giấy tờ. | 014_…sql |
| 9 | Backend trên Netlify | Function chạy, /api/v1/health trả success; các service đã refactor bỏ bảng bán hàng. | src/, netlify/functions/api.ts |
| 10 | Deploy tự động | Push main → Netlify deploy. | GitHub + Netlify |

## 7.2 Đã làm nhưng còn lỗi

Sắp theo thứ tự nên xem trước. Các vấn đề bảo mật được tách riêng ở mục 7.4.1.

| Mã | Lỗi | Vị trí trong code | Gợi ý cách sửa | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Trang Cửa hàng bị 404 từ trang chủ. File PARTNER_TINH.html đã đổi tên thành PARTNER.html ở lần push gần nhất nhưng 2 nút “Đăng nhập doanh nghiệp” vẫn trỏ link cũ. Link cũ đã chia sẻ ra ngoài (slide, QR…) cũng hỏng. | index.html dòng 839 và 947 frontend/foodsave-auth-client.js dòng 89 (nhận diện partner_tinh.html) | Đổi 2 href thành PARTNER.html (hoặc /partner). Thêm redirect 301 /PARTNER_TINH.html → /partner trong netlify.toml (mục 2.2) để link cũ vẫn chạy. Cập nhật dòng 89 cho khớp tên mới. | Cao |
| L2 | Đăng nhập Tổ chức có thể là màn hình mẫu khi mở bằng /charity. Code nhận diện trang bằng đuôi charity.html; đường dẫn /charity không khớp nên bị coi là trang “customer”: không gắn hàm đăng nhập thật mà dùng màn hình mẫu trong CHARITY.html (bấm Đăng nhập → OTP → “Xác nhận & Đăng nhập” vào thẳng cổng, không kiểm tra mật khẩu). Đồng thời chạy nhầm code đăng nhập của khách hàng, có thể gây hành vi lạ. | foodsave-auth-client.js dòng ~82–92 (detectPageRole), ~5211–5236 CHARITY.html dòng ~1958–2004 (loginPage, otpPage, qrPage, enterPortal) | Nhận diện bằng thuộc tính cố định, ví dụ <body data-page-role="charity">, thay vì tên file; hoặc thêm điều kiện đường dẫn /charity. Cần kiểm tra: mở /charity ở cửa sổ ẩn danh, bấm Đăng nhập không nhập gì, xem có vào được cổng không. | Cao (cần kiểm tra) |
| L3 | Nút “Mã QR” và trang OTP mẫu trên trang Cửa hàng vào thẳng cổng mà không đăng nhập. Cổng khi đó rỗng dữ liệu nhưng gây hiểu nhầm. | PARTNER.html dòng ~2029–2045 (otpPage, qrPage gọi enterPortal()) | Ẩn nút QR/OTP hoặc cho enterPortal() kiểm tra phiên đăng nhập. | Trung bình |
| L4 | Cửa hàng đăng nhập không kiểm tra trạng thái/vai trò: tài khoản pending, rejected hoặc tài khoản tổ chức vẫn vào được cổng cửa hàng. | PARTNER.html partnerLoginSubmit dòng ~3106 | Kiểm tra profile.status === 'active' và role === 'partner' giống bên Tổ chức. | Trung bình |
| L5 | Mỗi lần đăng ký cửa hàng có thể tạo 2 dòng stores: trigger handle_new_user tự tạo dòng “Chua cap nhat” khi OTP tạo user, rồi submitPartnerRegistration INSERT thêm dòng thật (slug khác nên không báo lỗi). Hệ quả: Admin thấy hồ sơ trùng/rỗng; partnerLoginSubmit dùng maybeSingle() sẽ lỗi khi có 2 dòng → không đọc được cửa hàng. | 014 dòng ~1355–1399 (nhánh partner của trigger) PARTNER.html dòng ~2525 | Làm giống bên Tổ chức: tìm dòng stores của chủ rồi update; hoặc bỏ phần tự tạo stores trong trigger. Cần kiểm tra: câu lệnh đếm stores trùng ở Phụ lục A. | Cao (cần kiểm tra) |
| L6 | Đăng sản phẩm dùng bảng products không có trong file 014. Nếu DB không còn bảng này, nút đăng sản phẩm báo lỗi “relation products does not exist”. | PARTNER.html dòng ~4408–4545 | Cần kiểm tra bảng còn tồn tại (Phụ lục A). Quyết định: giữ products (thêm định nghĩa vào SQL) hay chuyển sang tạo donations (xem mục 8). | Cao (cần kiểm tra) |
| L7 | API GET /donations chọn cột không tồn tại stores(emoji, address) → lỗi → Donation Inbox của Tổ chức luôn trống, kể cả khi có dữ liệu. | src/services/donationService.ts dòng 44 | Đổi thành stores(id,name,owner_id,street,ward,city). | Cao |
| L8 | Backend chọn cột đã bị xóa avatar_url, metadata của profiles → các API /admin/* và bảng xếp hạng eco-impact lỗi. | src/services/adminService.ts dòng 40, 78, 99, 146, 185; ecoImpactService.ts dòng ~454 | Bỏ các cột này khỏi câu select. (Trang Admin hiện chưa gọi API này.) | Thấp |
| L9 | Admin không có nút đăng nhập riêng; khi chưa đăng nhập, hồ sơ pending không hiện; tab Tổ chức chỉ có nút duyệt ở hồ sơ pending. | ADMIN_FOODSAVE.html ~720, ~1226 | Thêm nút “Đăng nhập admin” ở đầu trang và tải lại danh sách sau khi đăng nhập (onAuthStateChange). | Trung bình |
| L10 | Chữ lỗi mã hóa (ví dụ “Má»Ÿ tá»‡p”) trong đoạn code cũ của trang Admin; hiện bị hàm mới ghi đè nên ít khi thấy. | ADMIN_FOODSAVE.html dòng ~457–488 (hàm openPartnerDetail cũ; hàm mới ở ~640) | Xóa đoạn code cũ. | Thấp |
| L11 | Admin gọi bảng/vai trò đã xóa: tab Đơn hàng/Thanh toán đọc orders; tab Người dùng đọc role = 'customer' → lỗi trong console, hiển thị dữ liệu mẫu. | ADMIN_FOODSAVE.html ~363, ~1404–1512 | Xóa hoặc thay bằng nội dung 2 bên. | Thấp |
| L12 | Link/tài nguyên hỏng: chinh-sach.html, dieu-khoan.html (không có file); ảnh chia sẻ foodsave-og.png (không có file); code còn nhắc FOODSAVE_USER.html, FOODSAVE_PARTNER.html (không còn). | CHARITY.html ~2172; foodsave-auth-client.js ~1563, ~3634; index.html dòng 15, 24 | Tạo trang hoặc trỏ tới hộp pháp lý có sẵn (openLegal); thêm ảnh og. | Thấp |
| L13 | foodsave-live-data.js gọi API không còn (/catalog/products, /catalog/vouchers, /orders, /orders/complaints) → nhiều lỗi 404 mỗi lần tải trang Tổ chức. | frontend/foodsave-live-data.js ~417–470 | Xóa các lời gọi này. | Thấp |
| L14 | PARTNER.html thiếu <meta charset>, <title>, <meta viewport>: tab trình duyệt không có tiêu đề, hiển thị trên điện thoại chưa tối ưu. | PARTNER.html phần <head> (dòng 1–1219) | Thêm 3 thẻ vào đầu <head>. | Thấp |
| L15 | README lỗi thời: mô tả bản 3 bên, lệnh npm run dev/typecheck không tồn tại. | README.md | Viết lại theo tài liệu này. | Thấp |
| L16 | Seller reputation dùng kết nối Postgres trực tiếp; trên Netlify nếu chưa đặt DATABASE_URL sẽ lỗi. Socket.io không chạy trên Netlify Functions. | src/services/sellerReputationService.ts, src/realtime/ | Cần kiểm tra biến trên Netlify; hoặc đổi sang dùng Supabase client. | Thấp |

## 7.3 Chưa làm hoặc làm dở

| # | Hạng mục | Hiện trạng | Đã có sẵn gì để làm tiếp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cửa hàng tặng thực phẩm → tạo donation | Tab “Tặng thực phẩm” chỉ lưu tạm trên trình duyệt; danh sách tổ chức cần giúp rỗng. | Bảng donations, API POST /api/v1/donations, policy donations_store_owner_insert. |
| 2 | Tổ chức nhận / từ chối / hoàn tất donation | acceptD/rejectD chỉ đổi giao diện. | API PATCH /donations/:id/accept và /status; hoàn tất sẽ tự tạo eco_impact_events. |
| 3 | Pickup, tuyến đường, tình nguyện viên, người hưởng lợi, báo cáo ESG, gallery (Tổ chức) | Giao diện có, dữ liệu rỗng, không ghi DB. | Bảng + API /api/v1/charity/*. |
| 4 | Cộng đồng (Tổ chức) | Bài đăng chỉ lưu tạm. | Chưa có bảng. |
| 5 | Thông báo | Chỉ đọc 1 lần khi tải trang. | Bảng notifications, API; có thể dùng Supabase Realtime. |
| 6 | Số liệu tác động (CO₂, nước, suất ăn) | Luôn gần 0 vì chưa có donation hoàn tất. | Bảng + API eco-impact. |
| 7 | eKYC | OCR CCCD chạy trên trình duyệt; quét khuôn mặt là mô phỏng (mockFaceScan, simulateOcrText), không đối chiếu thật. | — |
| 8 | Quên mật khẩu | Trang Cửa hàng: nút chỉ hiện thông báo. Trang Tổ chức: phụ thuộc cách mở trang (L2) – cần kiểm tra. | Supabase resetPasswordForEmail; API /auth/password-reset. |
| 9 | Đăng nhập QR / vân tay | Chỉ là giao diện. | — |
| 10 | Admin: Bảng điều khiển, Quản trị viên, Uy tín, Kho, Đơn hàng, Thanh toán, Chi trả, Tranh chấp, Gian lận, Nhật ký, Cấu hình | Dữ liệu mẫu cố định của bản 3 bên. | Có thể thay bằng thống kê từ stores, charity_profiles, donations. |
| 11 | Admin: ghi nhận ai duyệt | approved_by để trống, không có nhật ký. | Cột approved_by, reviewed_at; bảng auth_audit_logs. |
| 12 | Cửa hàng: Đơn hàng, Khiếu nại, Ví, Vi phạm, Bảng xếp hạng, Thống kê AI | Di sản bản 3 bên / số liệu mẫu. | — |
| 13 | Trang chủ: hộp đăng nhập | Chỉ lưu vai trò, chưa nối. | — |
| 14 | Trang Chính sách / Điều khoản | Chưa có file. | Nội dung pháp lý có sẵn trong hộp openLegal của các trang. |
| 15 | Kiểm thử | Không có test tự động. | — |

## 7.4 Vấn đề phát hiện khi đọc code

### 7.4.1 Bảo mật (repo và web đều Public)

| Mã | Vấn đề | Vị trí | Ảnh hưởng | Gợi ý | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Ai cũng có thể tự đăng ký thành admin. Trigger handle_new_user nhận role = 'admin' từ metadata do trình duyệt gửi khi đăng ký, và đặt luôn status = 'active'. Khóa publishable công khai và Supabase đang cho đăng ký tự do (2 trang đều dùng OTP tạo user). | 014 dòng ~1311–1335 | Toàn quyền duyệt và xem dữ liệu mọi bên. | Chỉ chấp nhận partner, charity từ metadata (Phụ lục C). Rà danh sách admin hiện có (Phụ lục A). | Nghiêm trọng |
| B2 | Trigger chống tự đổi quyền đang bị tắt. Cuối file 014 có disable trigger prevent_profile_self_approval mà không bật lại. Nếu DB đang như vậy, người đã đăng nhập có thể tự sửa role/status của chính mình (policy cho phép update dòng của mình). | 014 dòng 2209 | Tự nâng quyền thành admin, tự “duyệt” tài khoản. | Chạy alter table public.profiles enable trigger prevent_profile_self_approval; Cần kiểm tra trạng thái trigger (Phụ lục A). | Nghiêm trọng (cần kiểm tra) |
| B3 | Thông tin cá nhân của hồ sơ đã duyệt đọc được công khai. Policy cho khách đọc stores/charity_profiles active không giới hạn cột → lộ cccd_number, tax_code, representative_cccd, SĐT, email, link ảnh CCCD. Trang Admin khi chưa đăng nhập cũng hiện các cột này ở “Dữ liệu gốc”. API công khai GET /api/v1/catalog/stores dùng service role và select "*" cũng trả toàn bộ cột. | 014 dòng ~1509, ~1546, ~1842 src/services/catalogService.ts dòng 14 | Lộ dữ liệu cá nhân của các bên. | Tạo view công khai chỉ gồm cột cần hiển thị, hoặc tách cột nhạy cảm sang bảng riêng chỉ chủ/admin đọc. Đổi storeSelect thành danh sách cột. | Cao |
| B4 | Bucket Storage để public. charity_documents, partner-assets tạo với public = true, code dùng getPublicUrl → ai có link đều xem được ảnh CCCD, giấy phép (policy theo thư mục không có tác dụng với bucket public). | 014 dòng ~2128–2135 PARTNER.html ~2409; foodsave-auth-client.js ~2712, ~4129 | Lộ ảnh giấy tờ tùy thân. | Chuyển bucket private, dùng createSignedUrl khi Admin/chủ hồ sơ cần xem; để ảnh đại diện/ảnh bìa ở bucket public riêng. | Cao |
| B5 | Key/mật khẩu trong code và lịch sử Git. (a) URL Supabase + khóa publishable ghi thẳng trong 3 file – được phép công khai, nhưng khi đó RLS là lớp bảo vệ duy nhất (B1–B3). (b) src/config/env.ts có giá trị mặc định ghi cứng cho MoMo access/secret key và mật khẩu DB local – có vẻ là khóa thử nghiệm (sandbox), không còn dùng, nhưng nên xóa. (c) Commit ngày 04/08/2026 có tên “…remove leaked key”: khóa bị lộ trước đó vẫn nằm trong lịch sử Git của repo Public. Không xác định được là khóa gì (lần này không chạy git) – cần kiểm tra. (d) Không thấy service role key trong các file đã commit; nó chỉ nằm trong .env ở máy (đã gitignore). | ADMIN_FOODSAVE.html dòng 7–8, PARTNER.html ~4607, foodsave-auth-client.js dòng 8–9 src/config/env.ts dòng ~30–39 | Nếu khóa trong lịch sử Git là service role key hoặc mật khẩu DB: người khác có toàn quyền database. | Xem commit 04/08/2026 trên GitHub; nếu là khóa bí mật thì đổi (rotate) trên Supabase. Xóa giá trị mặc định nhạy cảm trong env.ts. | Cao (cần kiểm tra) |
| B6 | Chủ hồ sơ tự sửa được một số cột “uy tín”: is_verified, rating, commission_rate, service_tier (stores) do policy update không giới hạn cột; trigger chỉ chặn status, reviewed_at, rejection_reason. | 014 dòng ~1533, ~1238 | Tự gắn nhãn “đã xác minh”. | Mở rộng trigger chặn thêm các cột này. | Trung bình |
| B7 | Backend chạy chế độ development trên Netlify (health trả development) → CORS cho phép origin null. Ô tìm kiếm cửa hàng ghép chuỗi trực tiếp vào bộ lọc .or(). | src/app.ts dòng ~17–21; catalogService.ts dòng ~64 | Nới lỏng kiểm soát nguồn gọi API; có thể chèn điều kiện lọc. | Đặt NODE_ENV=production (nhắn chủ Netlify); lọc ký tự đặc biệt trong từ khóa. | Thấp |
| B8 | Tổ chức chưa được duyệt vẫn xem được donation đang mở qua API (backend không kiểm tra status active). | donationService.ts dòng ~57–59 | Lộ thông tin lô hàng cho tài khoản chưa duyệt. | Kiểm tra charity_profiles.status = 'active'. | Thấp |

### 7.4.2 Code còn sót của vai trò user (khách hàng)

| File | Phần còn sót |
| --- | --- |
| frontend/foodsave-auth-client.js | Toàn bộ luồng đăng nhập khách hàng (Google/Facebook OAuth, OTP điện thoại, loginCustomer, registerCustomer gọi /auth/register/customer đã bỏ); vai trò mặc định “customer” khi không nhận diện được trang; nhắc FOODSAVE_USER.html; khối code cho trang partner cũ (PARTNER.html không dùng file này). |
| frontend/foodsave-live-data.js | Catalog sản phẩm/voucher, đơn hàng, khiếu nại, thanh toán MoMo, deal gần đây theo GPS, USER_NOTIFS, renderHome/renderMarket. |
| ADMIN_FOODSAVE.html | Tab Người dùng (role = 'customer', khóa/mở khóa khách), Đơn hàng, Thanh toán, Chi trả đối tác, Tranh chấp, Cấu hình hoa hồng/đặt cọc, dữ liệu mẫu tên khách hàng. |
| PARTNER.html | Đơn hàng, Khiếu nại, “Khách vắng mặt”, hủy đơn hoàn tiền, Ví đối soát, sản phẩm có giá bán (price_cents). |
| Backend src/ | Kiểu OrderStatus, PaymentMethod… trong types/domain.ts; biến MOMO_*; Socket.io cho app mobile; README. |
| SQL 014 | Enum eco_impact_source còn giá trị order; sự kiện audit OTP điện thoại. |

### 7.4.3 Link hỏng

- https://foodsavevietnam.netlify.app/PARTNER_TINH.html → 404 (L1) – đang được trang chủ trỏ tới.

- chinh-sach.html, dieu-khoan.html – không có file (L12).

- foodsave-og.png – ảnh chia sẻ mạng xã hội không có trong repo (L12).

- FOODSAVE_USER.html, FOODSAVE_PARTNER.html, FOODSAVE_CHARITY.html – chỉ còn trong chú thích/chuỗi của code cũ.

# 8. Gợi ý hướng phát triển tiếp

Xếp theo mức ưu tiên dựa trên rủi ro và giá trị cho bản dự thi. Nhóm có thể điều chỉnh theo thời gian và mục tiêu thực tế.

| Ưu tiên | Việc | Lý do | Liên quan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – Nên làm sớm | Sửa link Cửa hàng trên trang chủ + redirect link cũ. | Người dùng/giám khảo bấm từ trang chủ đang gặp 404. | L1 |
| 1 – Nên làm sớm | Sửa handle_new_user không nhận role admin từ metadata; bật lại trigger prevent_profile_self_approval; rà danh sách admin hiện có. | Đang có đường tự nâng quyền admin. | B1, B2 |
| 1 – Nên làm sớm | Kiểm tra commit “remove leaked key”; đổi khóa nếu cần. | Khóa lộ trong lịch sử repo Public. | B5 |
| 1 – Nên làm sớm | Sửa nhận diện trang Tổ chức và các nút vào thẳng cổng. | Đăng nhập có thể bị bỏ qua. | L2, L3 |
| 1 – Nên làm sớm | Hạn chế lộ CCCD/giấy tờ: view công khai theo cột, bucket private + signed URL. | Dữ liệu cá nhân thật của các bên. | B3, B4 |
| 2 – Hoàn thiện luồng chính | Chọn mô hình dữ liệu cho “thực phẩm tặng”: gợi ý dùng donations (đã có bảng, API, policy, eco-impact) thay cho products. Nút “Tặng” của Cửa hàng → tạo donation; Donation Inbox của Tổ chức đọc donation; Chấp nhận → accept; Hoàn tất → status completed. | Đây là giá trị cốt lõi của sản phẩm; hiện chưa nối. | L6, L7, 7.3 #1–2 |
| 2 – Hoàn thiện luồng chính | Sửa trùng stores khi đăng ký; Cửa hàng kiểm tra status khi đăng nhập. | Dữ liệu sạch, Admin duyệt đúng hồ sơ. | L4, L5 |
| 2 – Hoàn thiện luồng chính | Admin: nút đăng nhập riêng, ghi approved_by, ẩn các tab dữ liệu mẫu hoặc ghi rõ “demo”. | Dễ dùng, minh bạch khi trình bày. | L9, L11, 7.3 #10–11 |
| 3 – Dọn dẹp | Xóa code sót của khách hàng và dữ liệu mẫu; cân nhắc tách CSS/JS khỏi các file HTML lớn. | File nhẹ hơn, dễ đọc, ít lỗi console. | 7.4.2, L10, L13 |
| 3 – Dọn dẹp | Viết lại README; lưu mọi thay đổi DB thành file SQL mới (015, 016…) thay vì sửa 014. | Cả nhóm biết DB đang ở trạng thái nào. | L15 |
| 3 – Dọn dẹp | Trang chính sách/điều khoản, ảnh og, thẻ meta cho PARTNER.html. | Hoàn thiện hình thức. | L12, L14 |
| 4 – Mở rộng | Nối tình nguyện viên, người hưởng lợi, báo cáo ESG, gallery với API /charity/* đã có. | Tăng chiều sâu cho cổng Tổ chức. | 7.3 #3 |
| 4 – Mở rộng | Thông báo realtime khi có donation mới (Supabase Realtime). | Tổ chức nhận hàng kịp thời. | 7.3 #5 |
| 4 – Mở rộng | Quy trình làm việc: nhánh riêng + Pull Request + Deploy Preview; project Supabase thử nghiệm riêng. | main đang là web thật. | 6.2 |

# Phụ lục A – Câu lệnh kiểm tra nhanh (chỉ đọc)

Chạy trong Supabase → SQL Editor. Các câu lệnh dưới đây chỉ đọc dữ liệu, không thay đổi gì.

### Danh sách tài khoản admin

select email, role, status, created_at

from public.profiles

where role = 'admin';

### Trạng thái các trigger quan trọng ('O' = đang bật, 'D' = đang tắt)

select tgname, tgrelid::regclass as bang, tgenabled

from pg_trigger

where tgname in ('prevent_profile_self_approval',

'prevent_store_self_approval',

'prevent_charity_profile_self_approval',

'on_auth_user_created');

### Bảng products còn tồn tại không (null = không có)

select to_regclass('public.products');

### Chủ cửa hàng có nhiều hơn 1 dòng stores

select owner_id, count(*)

from public.stores

group by owner_id

having count(*) > 1;

### Bucket nào đang public

select id, public from storage.buckets;

# Phụ lục B – Cấp quyền admin thủ công (tham khảo)

Trigger prevent_profile_self_approval chặn đổi role cả khi chạy trong SQL Editor, nên phải tắt tạm rồi bật lại ngay:

alter table public.profiles disable trigger prevent_profile_self_approval;

update public.profiles set role = 'admin', status = 'active'

where email = '<email tài khoản>';

alter table public.profiles enable trigger prevent_profile_self_approval;

- Tài khoản phải tồn tại trước (đăng ký qua 1 trong 2 trang, hoặc Supabase → Authentication → Add user).

- Tài khoản tạo mới mà không có metadata sẽ bị trigger gán role partner và tạo sẵn 1 dòng stores tên “Chua cap nhat”; nếu dùng làm admin thì nên xóa dòng này.

- Để gỡ quyền admin: làm tương tự, đổi role về partner/charity.

# Phụ lục C – Gợi ý sửa B1 trong handle_new_user

Trong hàm public.handle_new_user() (014 dòng ~1311), đoạn chọn role hiện nhận cả admin. Có thể đổi thành chỉ nhận 2 vai trò tự đăng ký, và bỏ nhánh đặt active cho admin:

requested_role := case

when lower(new.raw_user_meta_data ->> 'role') in ('partner', 'charity')

then lower(new.raw_user_meta_data ->> 'role')::public.user_role

else 'partner'::public.user_role

end;

-- và trong phần insert profiles: status luôn là 'pending'

Sau khi sửa, chạy lại riêng câu create or replace function public.handle_new_user() ... trong SQL Editor (không cần chạy lại cả file 014), và lưu thay đổi thành file SQL mới trong repo.

## Thuật ngữ

| Thuật ngữ | Nghĩa trong dự án |
| --- | --- |
| RLS (Row Level Security) | Quy tắc trong Postgres quyết định ai đọc/sửa được dòng nào. Là lớp bảo vệ chính khi trình duyệt gọi thẳng Supabase. |
| Khóa publishable / anon | Khóa công khai để trình duyệt gọi Supabase; quyền bị giới hạn bởi RLS. |
| Service role key | Khóa toàn quyền, bỏ qua RLS; chỉ dùng ở backend, không bao giờ đưa lên frontend/Git. |
| Trigger | Hàm tự chạy khi có insert/update trong bảng (ví dụ tự tạo hồ sơ khi có user mới). |
| pending / active / rejected | Chờ duyệt / đã duyệt / bị từ chối. |
| Netlify Function | Backend Express chạy dạng serverless tại /api/v1/*. |